UMOWA nr........./2017/GW

zawarta w dniu ..............2017 roku w Urzędzie Miejskim w Drawnie pomiędzy;

Gminą Drawno, ul. Kościelna 3, 73- 220 Drawno

NIP: 594- 15-36-451, REGON: 210967001,

reprezentowaną przez:

Andrzeja Chmielewskiego -Burmistrza Drawna,

przy kontrasygnacie skarbnika – Agnieszki Zareckiej

zwaną dalej w umowie Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………..…………,

o treści następującej:

§ 1

„Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa i budowa drogi gminnej w obrębie Drawno-Zdanów na odcinku ok. 2,6 km w trybie ZRiD.”

Klasyfikacja zamówienia wg CPV: 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Opis przedmiotu zamówienia:

- opracowanie mapy do celów projektowych,

- sporządzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod drogę gminną,

- sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek i zmian powierzchni nieruchomości,

- sporządzenie protokołu z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi wraz ze szkicem,

- wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych (stabilizacja znakiem naziemnym i podziemnym),

- sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych do KW,

- wykonanie odwiertów geologicznych,

- sporządzenie opinii geotechnicznej,

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięć,

- sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia,

- uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych,

- sporządzenie operatu wodnoprawnego,

- sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych – 5 egz. + zapis na CD,

- sporządzenie przedmiaru robót – 2 egz. + zapis na CD,

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. + zapis na CD,

- sporządzenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 2 egz. + zapis na CD,

- sporządzenie informacji o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia „BiOZ”,

- uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji ZRiD – Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej obejmującej zatwierdzenie lokalizacji drogi gminnej, zatwierdzenie projektu budowlanego, zatwierdzenie podziałów nieruchomości, naliczanie ewentualnych odszkodowań,

- sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego niezbędnego do naliczania ewentualnych odszkodowań dla właścicieli działek wywłaszczanych,

- sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych,

- wykonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień międzybranżowych oraz z dysponentami sieci znajdujących się w obrębie planowanych robót budowlanych,

- podjęcie próby negocjacji z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych mających na celu wypracowanie porozumienia o nieodpłatne wywłaszczenie części działki leśnej dla budowy drogi gminnej.

Zakres nie obejmuje wykonania ewentualnych monitoringów środowiskowych, które mogą zostać narzucone przez RDOŚ w toku uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami państwowymi oraz obowiązującymi przepisami,

  - bezpłatnego wykonania w terminie uzgodnionym wszelkich uzupełnień i poprawek w zleconych pracach, jeśli taka potrzeba wyniknie wskutek wadliwego wykonania pracy pod względem technicznym lub niezgodności z normami technicznymi obowiązującymi w dniu, w którym zakończona praca zostanie przekazana Zamawiającemu.

§ 2

Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy do 30.11.2017 roku.

§ 3

Do dokonywania ustaleń technicznych w trakcie opracowania dokumentacji są uprawnieni:

( ze strony Przyjmującego zamówienie - Grzegorz Wiśniowski,

( ze strony Zamawiającego - ………………………………………………………..

§ 4

- Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy, w wysokości:

……………………………… zł NETTO (słownie: ………..………….zł ………../100);

……………………………… zł BRUTTO (słownie: ………………....zł ………./100);

w tym podatek VAT 23 %.

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi poleceniem przelewu z konta Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego, po odbiorze dokumentacji i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 5

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1.1 Przyjmujący zamówienie płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,1% Wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki, w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru,

b) w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad a wykonanych po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

c) w wysokości 5 % Wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Przyjmującego zamówienie.

1.2 Zamawiający zapłaci Przyjmującemu zamówienie kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % Wynagrodzenia umownego.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

§ 6

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

- Sprawy wynikłe w związku z realizacją umowy będą rozpatrywane przede wszystkim na drodze negocjacji, a w przypadku jej nieskuteczności przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Przyjmującego zamówienie.

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE                                                            ZAMAWIAJĄCY